Acta de Constitución
del Proyecto

Sistema de Gestión de Información para la Liga BetPlay

Fecha: [DD/MM/AAAA]

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	4

Datos	4

Propósito y Justificación del Proyecto	5

Descripción del Proyecto y Entregables	5

Requerimientos de alto nivel	6

Requerimientos del producto	6

Requerimientos del proyecto	7

Objetivos	7

Supuestos y Restricciones	8

Riesgos iniciales de alto nivel	9

Cronograma de hitos principales	9

Presupuesto estimado	10

Lista de Interesados (stakeholders)	10

Requisitos de aprobación del proyecto	11

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	12

Gerente de Proyecto	12

Niveles de autoridad	12

Equipo del Proyecto	13

Aprobaciones	13

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/10/26 | 1 | Felipe Sierra, Samuel Cubillos, Antoine Blanco | Brazuquitas | Creación del Acta de Constitución |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Documento de la propuesta del proyecto |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Documento de supuestos |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Modelo Entidad-Relación con notación Peter Chen |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Modelo Entidad-Relación Extendido |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Modelo Entidad-Relación con notación Crow's Foot |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Modelo Relacional con notación Crow's Foot |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Diccionario de datos |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 1: Documento de implementación con sentencias de álgebra relacional |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Documento de análisis de selección del sistema operativo |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Documento de implementación de la máquina virtual |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Documento de análisis de selección del RDBMS |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Documento de implementación del RDBMS |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Scripts de creación de objetos, inserción de registros y varios, con README |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Conexión de la aplicación web a la base de datos relacional |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Repositorio en Git con la aplicación web y los scripts de base de datos |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Fase 2: Video de demostración (máximo 15 minutos) |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Transversal: Identificación de interesados |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Transversal: EDT/WBS |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Transversal: Cronograma |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Transversal: Presupuesto |
| dd/mm/aa | 1 | Todos los integrantes | Brazuquitas | Transversal: Acta de cierre |

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Brazuquitas |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de Información para la Liga BetPlay |
| Fecha de preparación | [DD/MM/AAAA] |
| Cliente | Ing. Christian Felipe Duarte (Docente de Bases de Datos 1) |
| Patrocinador principal | Ing. Christian Felipe Duarte |
| Gerente de Proyecto | Samuel Cubillos Martínez |

# Propósito y Justificación del Proyecto

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de base de datos relacional que permita a una única organización, la entidad encargada de administrar el torneo, centralizar y gestionar de forma interna la información de la Liga BetPlay: torneos, equipos, jugadores, entrenadores, árbitros, partidos, resultados, tarjetas y tabla de posiciones. Hoy esta información se encuentra dispersa en medios de comunicación, aplicaciones de terceros y portales de estadísticas, cada uno con sus propios registros y formatos, lo que genera inconsistencias y dificulta contar con una referencia única y confiable. El proyecto surge de la necesidad de contar con un dominio de datos unificado, y a su vez permite aplicar de forma integral los conceptos del curso: modelado entidad-relación, normalización hasta 3FN, álgebra relacional, implementación en un RDBMS sobre una máquina virtual Linux y conexión con una aplicación web de consulta.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto es un sistema de gestión de base de datos para la Liga BetPlay, de uso interno, que permitirá registrar, consultar, actualizar y eliminar información de equipos, jugadores, entrenadores y árbitros; programar partidos; registrar resultados y tarjetas; y generar la tabla de posiciones de un torneo. Incluye una aplicación web sencilla que se conecta a la base de datos para consultar la información. Quedan fuera del alcance la venta de boletería, la transmisión en vivo, los pagos o inscripciones en línea y la integración con otras ligas o plataformas externas. Los entregables principales son: Fase 1 – Diseño - Documento de la propuesta del proyecto. - Documento de supuestos. - Modelo Entidad-Relación con notación Peter Chen. - Modelo Entidad-Relación Extendido (si aplica). - Modelo Entidad-Relación con notación Barker o Crow's Foot. - Modelo Relacional con notación Barker o Crow's Foot. - Diccionario de datos. - Documento de implementación con sentencias de álgebra relacional (mínimo 50 ejercicios). Fase 2 – Implementación - Documento de análisis de selección de sistema operativo (Linux o Unix) y documento de implementación de la máquina virtual. - Documento de análisis de selección de RDBMS (distinto a SQL Server) y documento de implementación del RDBMS. - Scripts de creación de objetos, inserción de registros y scripts varios, con su README. - Conexión de la aplicación web a la base de datos relacional. - Repositorio en Git con la aplicación web y los scripts de base de datos. - Video de demostración (máximo 15 minutos) con la participación de todos los integrantes, con audio y cámara. Entregables transversales - Acta de constitución del proyecto (este documento). - Identificación de interesados (stakeholders). - EDT/WBS. - Cronograma. - Presupuesto. - Acta de cierre.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

Modelo entidad-relación con al menos 8 entidades y relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Esquema relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), sin redundancia ni anomalías de inserción, actualización o eliminación. Gestión (registro, consulta, actualización y eliminación) de equipos, jugadores, entrenadores y árbitros. Programación de partidos de un torneo, asignando equipos, árbitros, fecha, hora y lugar. Registro del resultado de cada partido con actualización automática de la tabla de posiciones. Registro de tarjetas o sanciones aplicadas a los jugadores en cada partido. Consulta interna de estadísticas de un jugador (partidos jugados, goles y tarjetas acumuladas) y del historial de resultados de un equipo. Generación de la tabla de posiciones de un torneo en un momento determinado. Consultas formuladas con álgebra relacional (uniones, proyecciones y selecciones). Base de datos implementada en un RDBMS distinto a SQL Server, sobre una máquina virtual con distribución Linux. Aplicación web sencilla de uso interno conectada a la base de datos.

## Requerimientos del proyecto

Trabajo en grupo de tres estudiantes. Desarrollo a lo largo de 14 semanas, con un peso del 16 % del semestre. Gestión del proyecto mediante un repositorio en GitHub, con contribuciones significativas de todos los integrantes. Cumplimiento de las fechas de entrega establecidas por el docente. Documentación clara y completa, además de una presentación que explique el diseño, la implementación y las decisiones técnicas.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| General |  |
| Diseñar e implementar un sistema de gestión de bases de datos relacional que permita a una única organización centralizar y administrar la información de la Liga BetPlay, aplicando modelado E-R, normalización y álgebra relacional. | 100 % de los requerimientos funcionales de la propuesta implementados |
| Calidad |  |
| Modelar las entidades y relaciones con notación Peter Chen, Crow's Foot y modelo relacional. | Modelos entregados completos y coherentes entre sí |
| Esquema normalizado hasta 3FN. | 100 % de las tablas en 3FN |
| Formular consultas con álgebra relacional. | Mínimo 50 ejercicios resueltos |
| Base de datos en RDBMS (no SQL Server) sobre VM Linux, con aplicación web conectada. | Aplicación web consultando datos reales de la base de datos |
| Repositorio en GitHub con aportes de todos los integrantes. | Commits significativos de los 3 integrantes |
| Costo |  |
| Optimizar los recursos técnicos y humanos utilizados. | [X] % del presupuesto estimado |
| Otros |  |
| Cumplir las fechas de entrega de cada fase. | 100 % de entregables a tiempo |

# Supuestos y Restricciones

Supuestos - Todos los integrantes participarán activamente en el desarrollo, la documentación, el video y la sustentación. - El proyecto se limita a un único torneo administrado por una sola organización, sin integración con otras ligas ni fuentes externas. - La información de la liga se registrará de forma interna, con datos de prueba o recopilados de fuentes públicas. - Se contará con los equipos y el acceso a internet necesarios para crear la máquina virtual y trabajar con el repositorio. Restricciones - El RDBMS debe ser distinto a SQL Server. - El sistema operativo de la máquina virtual debe ser una distribución Linux o Unix. - La aplicación web es sencilla y de demostración, enfocada en la lectura de datos. - Las fechas de entrega son fijadas por el docente y no son modificables. - Grupo de tres integrantes.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Errores en el modelado E-R o en la normalización (dependencias parciales o transitivas sin detectar), que obliguen a rehacer el modelo relacional. Dificultades en la instalación y configuración de la máquina virtual Linux y del RDBMS. Errores en la migración del modelo lógico al físico (scripts de creación e inserción) o inconsistencias en los datos de prueba. Dificultades en la conexión de la aplicación web con la base de datos. Falta de coordinación entre los integrantes, o aportes desiguales en el repositorio de GitHub, que puedan afectar la evaluación individual. Poco tiempo para completar los 50 ejercicios de álgebra relacional y para hacer pruebas completas antes de cada entrega. Problemas al grabar el video de demostración (máximo 15 minutos, con audio y cámara de todos los integrantes). Como estrategias de mitigación se contemplan el control de versiones estricto con Git y GitHub, reuniones de seguimiento periódicas, revisión cruzada de los modelos, pruebas progresivas y comunicación constante con el docente.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | [DD/MM/AAAA] |
| Entrega de la propuesta y del acta de constitución | [DD/MM/AAAA] |
| Entrega Fase 1 (modelos, diccionario de datos y álgebra relacional) | [DD/MM/AAAA] |
| Entrega Fase 2 (VM, RDBMS, scripts, aplicación web y repositorio) | [DD/MM/AAAA] |
| Video de demostración | [DD/MM/AAAA] |
| Sustentación del proyecto | [DD/MM/AAAA] |
| Acta de cierre | [DD/MM/AAAA] |

# Presupuesto estimado

Proyecto académico: se estiman los recursos humanos y técnicos que consumirá el equipo. Valores en COP. Descripción (COP); Costos Directos (COP); Costos indirectos (COP); Reserva (COP); Total (COP). Horas de desarrollo (x3 integrantes); $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]. Gerente de proyecto; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]. Internet y energía; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]. Equipos de cómputo y licencias (VM, RDBMS, GitHub); $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]. Transporte; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]. Otros gastos y material adicional; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]; $ [ ]. Total:; $ [ ].

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Sierra | Estudiante | Facultad de ingeniería |  |
| Samuel Cubillos Martínez | Estudiante | Facultad de ingeniería |  |
| Antoine Blanco | Estudiante | Facultad de ingeniería |  |
| Ing. Christian Felipe Duarte | Docente | Facultad de ingeniería |  |

# Requisitos de aprobación del proyecto

Requisitos de Aprobación del Proyecto Para que el proyecto Sistema de Gestión de Información para la Liga BetPlay sea aprobado, deberán cumplirse los siguientes requisitos establecidos por el docente y las condiciones de la asignatura Bases de Datos 1: - Cumplimiento de los requerimientos: Implementación de los requerimientos funcionales definidos en la propuesta. - Diseño y modelado: Diagrama E-R complejo con al menos 8 entidades y relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, normalizado hasta 3FN. - Entrega de todos los entregables definidos: Se deben entregar, en los formatos requeridos, los entregables de las Fases 1 y 2 y los entregables transversales. - Funcionamiento completo del sistema: Base de datos implementada en un RDBMS (no SQL Server) sobre una VM Linux, con la aplicación web conectada y consultando la información. - Consultas de álgebra relacional: Mínimo 50 ejercicios documentados. - Cumplimiento de los plazos de entrega: Todos los entregables deben presentarse en las fechas establecidas. - Presentación y sustentación satisfactoria: Los integrantes deben demostrar dominio del diseño, la implementación y su aporte individual dentro del equipo. - Control de versiones: Repositorio en GitHub con contribuciones significativas de todos los integrantes. - Evidencia de trabajo en equipo: Participación activa de todos los integrantes en el desarrollo y la documentación.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Samuel Cubillos Martínez | Gerente | Desarrollo |  |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | [Integrante(s)] coordinarán las tareas y asignarán responsabilidades dentro del equipo, de acuerdo con las habilidades y disponibilidad de cada integrante. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Samuel Cubillos Martínez, en su rol de Gerente de Proyecto, tendrá la autoridad para tomar decisiones sobre el presupuesto, la distribución de recursos y posibles ajustes. |
| Decisiones técnicas | Serán lideradas por [Integrante], con apoyo de todo el equipo y bajo la supervisión del Gerente de Proyecto. |
| Resolución de conflictos | El Gerente de Proyecto mediará escuchando las opiniones de todos los integrantes y tomará la decisión final buscando el consenso del equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | El Gerente de Proyecto elevará cualquier inconveniente técnico o de alcance al docente, manteniendo la comunicación formal entre el grupo y la coordinación académica. |

# Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol Dentro del Proyecto | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Felipe Sierra | [Rol] | Desarrollo |
| Samuel Cubillos Martínez | Gerente de Proyecto | Desarrollo |
| Antoine Blanco | [Rol] | Desarrollo |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Christian Felipe Duarte | dd/mm/aaaa |  |